**INF1636 – Relatório de Acompanhamento de Iteração**

**Jogo – Ludo**

* **Participante**

Filipe Ferraz

* **Colega de Dupla**

Caio Vieira

* **Iteração**

**1ª Iteração**

**Data de início:** 08/10/2018

**Data de Encerramento:** 21/10/2018

* **Tarefas Planejadas**
* Criação do repositório GitHub – **concluído**.
* Instalação do Java 9 nas máquinas dos desenvolvedores – **concluído**.
* Instalação da IDE no ambiente de desenvolvimento – **concluída**.
* **Próxima Iteração – Tarefas Planejadas**
* Criação do tabuleiro (Caio)
* Sistema de rolagem de dados (Caio)
* Seleção de peça (Filipe)
* Movimentação de peça (Filipe)